知辨

MVP 架构图与项目执行计划书

把用户自然语言问题相关的知乎回答，变成可探索的观点关系图谱

版本：MVP V0.2   ·   日期：2026-09-13

|  | MVP 核心原则 先证明“知乎回答 → 结构化观点 → 关系图谱 → 可追问”的链路真的有价值。第一版不追求功能堆砌，只追求一条完整闭环。 |
| --- | --- |

目录  文档结构

1. MVP 定义与范围

2. MVP 总体架构图（文字版）

3. 数据模型与知识图谱关系

4. 知乎 CLI / Skill 接入设计

5. AI Pipeline 与概念归一化

6. 后端、数据库与 API

7. 前端三栏界面与联动

8. AI 问答与 Graph-enhanced RAG

9. 项目目录结构

10. MVP 项目执行计划书

11. 最终验收流程与成功指标

12. MVP 明确不做的功能

13. GitHub 参考项目与学习顺序

14. 推荐开发顺序与 Codex 执行纪律

1  MVP 定义与范围

只验证最核心的产品价值，不在第一版制造功能迷宫。

MVP 目标： 用户输入一个自然语言问题，系统通过知乎搜索获取最多 10 条相关回答，在返回结果内部按赞同数降序排列；AI 从每条回答中提取不超过 5 个 Claim，生成可交互的 QUERY → ANSWER → CLAIM → CONCEPT 知识图谱，并允许用户继续向 AI 提问。

┌──────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ 左：回答列表 │ 中：知识图谱 │ 右：AI 问答 │ │ │ │ │ │ 用户自然语言问题 │ Query │ 基于当前查询和已有回答 │ │ 回答1 8.2k 👍 │ ↓ │ 进行深度问答 │ │ 回答2 6.4k 👍 │ Answer → Claim → Concept │ 回答必须引用来源 │ │ ...（最多10条） │ │ 点击来源回知乎原文 │ └──────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┘

MVP 处理规模： 单次自然语言问题搜索，最多处理知乎搜索接口返回的 10 条相关回答。

输入：用户自然语言问题。

输出：将返回结果内部按赞同数降序排列的回答列表、QUERY → ANSWER → CLAIM → CONCEPT 知识图谱，以及带来源引用的 AI 问答。

核心交互：左侧回答与中间图谱双向联动；右侧 AI 使用当前查询与选中节点作为上下文；点击回答或观点可跳转对应知乎原文。

核心判断标准：用户是否能比逐条浏览搜索结果更快看懂“有哪些主要观点、观点如何关联、哪些回答值得打开原文”。

2  MVP 总体架构图（文字版）

数据入口、结构化分析、关系构建、存储、API、图谱和问答完整闭环。

用户输入自然语言问题 │ ▼ [① Zhihu Search Gateway] 知乎搜索 API / CLI，Count=10 获取 ContentType / ContentText / VoteUpCount / AuthorName / Url │ ▼ [② Ingestion & Normalizer] 过滤 Answer → 字段统一 → 按 ContentID 去重 → 返回结果内按赞同数降序 → 最多 10 条 │ ▼ [③ AI Pipeline] Summary / Stance / Claims（每条≤5）/ Concepts / Evidence / Embedding │ ▼ [④ Knowledge Builder] QUERY → ANSWER → CLAIM → CONCEPT 概念归一化 → Answer 相似度 → Node / Edge 构建 │ ▼ [⑤ PostgreSQL + pgvector] queries / answers / claims / concepts / edges / embeddings │ ▼ [⑥ FastAPI] /queries/analyze /queries/{id}/answers /queries/{id}/graph /chat │ ├───────────────────────────────┐ ▼ ▼ [⑦ Graph UI] [⑧ Graph-enhanced RAG] Sigma.js + Graphology Vector Search 左侧回答 ↔ 中间图谱 → Graph Expansion Zoom / Drag / Filter → Rerank 点击 Answer / Claim 跳转原文 → LLM + Citations

|  | 架构原则 MVP 先使用 PostgreSQL + pgvector，不引入 Neo4j。只有当节点规模、多跳路径查询和图算法真正成为瓶颈，再升级图数据库。 |
| --- | --- |

3  数据模型与知识图谱关系

第一版只保留 QUERY、ANSWER、CLAIM、CONCEPT 4 类节点和 4 类核心关系，避免图谱一开始就失控。

3.1 节点类型

| 节点 | 含义 | 示例 | 节点权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| QUERY | 用户输入的自然语言问题 | 大学生要不要考研？ | 固定最大节点 |
| ANSWER | 当前查询返回的相关知乎回答 | 计算机专业考研还是就业？ | log(点赞数 + 1) |
| CLAIM | 回答中的核心判断/观点 | 算法岗更依赖研究生学历 | 被引用/支持频次 |
| CONCEPT | 回答反复涉及的核心概念 | 就业、学历、考公 | 出现频次 |

3.2 核心关系

QUERY │ RETURNS_ANSWER ▼ ANSWER │ MAKES_CLAIM ▼ CLAIM │ REFERS_TO ▼ CONCEPT ANSWER A ── SIMILAR_TO ── ANSWER B

RETURNS_ANSWER：当前查询返回某篇相关回答。

MAKES_CLAIM：回答提出某个核心观点。每条回答最多包含 5 个 Claim。

REFERS_TO：某个 Claim 涉及一个核心概念。

SIMILAR_TO：两篇回答在语义或核心论点上高度接近。

MVP 暂缓： SUPPORTS / CONTRADICTS。原因是稳定识别“支持/反驳”比判断相似关系更难，第一版先保证关系可信。

4  知乎 CLI / Skill 接入设计

把知乎搜索能力封装成 Adapter，业务层永远不要直接绑定 CLI 返回格式。

必须获取的字段

query_text

search_hash_id

content_id

content_type

content_text

author_name

voteup_count

answer_url

edit_time

统一接口

ZhihuSearchAdapter search_answers(query_text, count=10) filter_content_type("Answer") deduplicate_by_content_id() sort_by_voteup_desc()

统一业务数据格式

{ "query": { "text": "大学生要不要考研？", "search_hash_id": "..." }, "answers": [ { "content_id": "...", "content_type": "Answer", "author_name": "...", "voteup_count": 8231, "content_text": "...", "url": "..." } ] }

|  | Stage 0 生死线 如果知乎搜索接口无法根据自然语言问题稳定返回 Answer、ContentText、VoteUpCount、AuthorName 与 Url，暂停后续开发。MVP 只分析实际返回的最多 10 条回答，并明确 ContentText 可能不是完整原文。 |
| --- | --- |

5  AI Pipeline 与概念归一化

每条知乎搜索返回内容先变成固定 JSON，再进入知识图谱。

5.1 单篇回答结构化输出

{ "summary": "作者认为计算机专业是否考研取决于目标岗位", "stance": "conditional", "claims": [ {"text": "算法岗更依赖研究生学历", "confidence": 0.93}, {"text": "普通开发岗位工作经验可能更重要", "confidence": 0.88} ], "concepts": ["计算机", "就业", "学历", "算法岗"], "evidence": ["ContentText 中的关键依据"] }

summary：1 条，一句话说明回答核心。

stance：support / oppose / conditional / neutral。

claims：每条回答最多 5 条。

concepts：最多 5 个。

evidence：最多 5 条，必须来自接口返回的 ContentText，不允许补写未返回的原文内容。

所有 LLM 输出必须通过 JSON Schema 校验；格式失败最多自动重试 2 次。

5.2 概念归一化流程

新概念：“找工作” ↓ 生成 Embedding ↓ 在 concepts 中搜索近邻 ↓ 发现“就业” similarity = 0.93 ↓ LLM 二次判断是否同义 ↓ 合并：canonical_name = “就业” aliases = [“找工作”, “求职”]

建议初始阈值： embedding similarity ≥ 0.88 进入“候选合并”，最终仍由规则/LLM 二次确认。阈值后续根据真实数据调优。

6  后端、数据库与 API

MVP 采用 FastAPI + PostgreSQL + pgvector，先把系统做简单。

6.1 核心数据表

queries：id, query_text, search_hash_id, result_count, created_at, updated_at

answers：id, query_id, content_id, content_type, author_name, content_text, summary, stance, voteup_count, url, edit_time, embedding

claims：id, answer_id, text, confidence, embedding

concepts：id, canonical_name, aliases, frequency, embedding

edges：id, source_type, source_id, target_type, target_id, relation_type, weight, confidence, metadata

answer_chunks：id, answer_id, chunk_text, chunk_index, embedding

6.2 MVP API

| 方法 | 路径 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/queries/analyze | 提交自然语言问题并启动分析 |
| GET | /api/queries/{id} | 获取查询基本信息 |
| GET | /api/queries/{id}/answers | 获取回答列表，支持 voteup / concept 筛选 |
| GET | /api/queries/{id}/graph | 返回 nodes + edges |
| GET | /api/answers/{id} | 获取回答详情及 AI 分析结果 |
| POST | /api/chat | 基于当前查询和选中节点问答 |
| GET | /api/jobs/{id} | 查询导入/分析任务状态 |

7  前端三栏界面与联动

图谱必须是工作区，不是装饰。页面固定提示：“观点基于知乎搜索返回内容生成，可能不包含原回答全部信息”。

技术栈： Next.js + TypeScript + Tailwind CSS + Sigma.js + Graphology + Zustand

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │ 左侧：查询 + 回答列表 │ 中间：知识图谱 │ 右侧：AI 问答 │ │ │ │ │ │ 最多10条，按赞同数降序│ Query / Answer / Claim │ 基于当前查询与图谱节点 │ │ 可按 Concept 筛选 │ / Concept │ 进行有来源问答 │ │ 点击回答高亮图谱 │ Zoom / Drag / Hover / Click │ Citation 可跳知乎原文 │ │ 点击回答/观点跳转原文 │ Filter / 1-hop Highlight │ │ └─────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────┘

关键联动

左 → 中：点击回答后，高亮该 Answer、相关 Claims 与 Concepts，其他节点降透明度。

中 → 左：点击“就业”等 Concept，左侧只显示包含该概念的回答，并继续按点赞数降序。

中 → 右：点击节点后，将当前查询、节点及邻居写入 AI 上下文，方便继续追问。

回答/观点 → 原文：点击 Answer 或 Claim，打开其对应回答的知乎原文；AI 引用同时定位并高亮图谱节点。

8  AI 问答与 Graph-enhanced RAG

最多 10 条返回内容仍应经过向量检索、图扩展和重排，以控制上下文并提高引用相关性。

用户问题 ↓ Query Embedding ↓ pgvector 检索 Top 8~10 Answer / Claim ↓ Graph Expansion（1-hop） ↓ 补充相关 Claim / Concept / Answer ↓ Rerank ↓ Top Context（建议 6~10 条证据） ↓ LLM ↓ 多观点答案 + Citation ↓ 点击 Citation 回到知乎原回答

AI 必须区分“已有回答明确支持的结论”和“模型自己的推断”。

回答尽量呈现多观点，不把搜索结果中赞同数最高的单篇回答误当成唯一真相。

Citation 至少保存 content_id、标题/作者、知乎 URL、引用片段。

当检索证据不足时明确提示，而不是编造一个看起来很懂的答案。

9  项目目录结构

为 Codex / Claude Code 预留清晰边界，避免代码横着长。

zhibian/ ├── apps/ │ ├── web/ # Next.js │ │ ├── app/ │ │ ├── components/ │ │ ├── stores/ │ │ └── lib/ │ └── api/ # FastAPI │ ├── main.py │ ├── routers/ │ ├── services/ │ └── models/ ├── packages/ │ ├── zhihu-adapter/ │ ├── ai-pipeline/ │ ├── graph-engine/ │ └── shared-types/ ├── database/ │ ├── migrations/ │ └── seed/ ├── prompts/ │ ├── extract_answer.md │ ├── normalize_concept.md │ └── answer_question.md ├── tests/ ├── docker-compose.yml ├── .env.example └── README.md

10  MVP 项目执行计划书

按阶段验收，不允许跨阶段“顺手”造功能。

| 阶段 | 目标 | 主要工作 | 验收标准 | 预计时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 0 | 知乎 CLI 验证 | 验证自然语言搜索、Answer 过滤、ContentText、赞同数、作者、URL 与排序 | 输入自然语言问题 → 输出 query.json + 最多10条 answers.json | 1–2 天 |
| Stage 1 | 工程初始化 | Next.js + FastAPI + PostgreSQL + pgvector + Docker Compose | docker compose up 后 Web/API/DB 全部健康 | 1–2 天 |
| Stage 2 | Zhihu Adapter | 封装 CLI、字段清洗、统一 DTO、错误处理 | 业务层不直接执行 CLI 命令 | 1–2 天 |
| Stage 3 | 数据导入 | queries / answers 入库、任务状态、按 ContentID 去重、最多10条 | 真实查询成功，数据库 1 Query + 不超过10个 Answer | 2–3 天 |
| Stage 4 | AI 结构化分析 | Summary / Stance / Claims / Concepts / Evidence / Embedding | 全部返回回答通过 Schema；每条 Claim ≤5 | 3–4 天 |
| Stage 5 | 图谱构建 | 概念归一化、相似度、nodes/edges、Graph API | /graph 返回可渲染 JSON | 3–4 天 |
| Stage 6 | 三栏 UI | 回答列表、Sigma.js 图谱、AI 面板 | 真实数据在三栏正常展示 | 3–5 天 |
| Stage 7 | 双向联动 | Answer ↔ Graph、Concept → Answer Filter | 点击回答/概念后正确高亮和筛选 | 2–3 天 |
| Stage 8 | AI 问答 | Vector Search + Graph Expansion + Rerank + Citation | 能回答多观点问题并引用知乎原回答 | 3–5 天 |
| Stage 9 | MVP 验收 | 端到端测试、错误态、性能、部署 | 完整闭环跑通，可公开 Demo | 2–4 天 |

整体开发时间：约 3–5 周（以单人 + Codex/Claude Code 辅助开发估算，取决于知乎 CLI 稳定性和 AI 调优次数）。

Stage 0：知乎 CLI 验证

输入自然语言问题，调用知乎搜索接口。

过滤 ContentType=Answer，并记录接口实际返回数量。

获取 ContentText、VoteUpCount、AuthorName、Url 与 ContentID。

在返回结果内部按 voteup_count DESC 排序，最多保存 10 条回答。

准备至少 3 个真实自然语言问题作为 fixtures：返回回答少、返回回答多、ContentText 较长。

验收：输出 fixtures/query.json 与 fixtures/answers.json；最多 10 条 Answer 在返回结果内部按赞同数降序排列，ContentText 可用于后续 AI 处理。

Stage 1：工程初始化

建立 monorepo / 明确 web、api、packages、database 边界。

配置 Next.js、FastAPI、PostgreSQL、pgvector。

建立 .env.example 与 Docker Compose。

实现 /api/health。

建立基础 CI：lint、typecheck、unit tests。

验收：一条 docker compose up 可启动 Web、API、DB；health 返回 ok。

Stage 2：Zhihu Adapter

封装 CLI 调用，不允许业务层拼 CLI 命令。

定义 QueryDTO / SearchAnswerDTO。

实现 HTML/Markdown 清洗、字段映射、错误处理。

实现超时、重试与 CLI 不可用错误。

验收：调用 search_answers 即可获得稳定 DTO，CLI 返回格式变化只影响 Adapter。

Stage 3：数据导入

实现 POST /api/queries/analyze。

完成 query/answer upsert，并按 content_id 去重。

记录 import job 状态：pending/fetching/analyzing/completed/failed。

最多保存 10 条已按赞同数降序排列的 Answer 进入 MVP 分析队列。

验收：真实自然语言问题分析后，数据库存在 1 个 Query 与不超过 10 个 Answer；重复提交同一查询不产生重复 Answer。

Stage 4：AI 结构化分析

建立 answer extraction Prompt 与 JSON Schema。

生成 summary / stance / claims / concepts / evidence。

生成 answer / claim / concept embeddings。

记录 model、prompt_version、confidence，支持将来重新分析。

Schema 失败自动重试最多 2 次。

验收：逐条检查最多 10 条回答；每条回答的 Claim 不超过 5 个，观点来自 ContentText，所有返回回答均有结构化结果。

Stage 5：知识图谱生成

实现 ConceptNormalizer。

基于 embedding + LLM 二次判断进行概念合并。

实现 Answer Similarity。

建立 RETURNS_ANSWER / MAKES_CLAIM / REFERS_TO / SIMILAR_TO。

实现 /graph API。

验收：一个 Query 可以输出 nodes/edges，形成 QUERY → ANSWER → CLAIM → CONCEPT 主链，且不出现大量“找工作/求职/就业”重复概念。

Stage 6：三栏 UI

实现 AnswerList、GraphCanvas、AIChatPanel。

Sigma.js + Graphology 渲染真实图数据。

实现 zoom、drag、hover、click、filter。

节点颜色按类型区分；Answer 大小按 log(voteup_count+1)。

验收：真实查询显示：左侧最多 10 条回答、中间知识图谱、右侧 AI 面板；图谱拖拽与缩放流畅，页面展示内容范围提示。

Stage 7：双向联动

Zustand 保存 selectedNode、selectedAnswer、activeConcept、graphFilters。

点击 Answer → 高亮相关节点。

点击 Concept → 左侧筛选相关回答并保持点赞排序。

点击 Citation → 定位 Answer 并同步高亮。

验收：四个方向的交互均可稳定复现，状态清除后恢复全图。

Stage 8：Graph-enhanced RAG

Query Embedding → pgvector TopK。

对检索结果做 1-hop Graph Expansion。

Rerank 后选择有限上下文。

LLM 生成多观点答案。

返回 answer + citations，并支持跳转知乎原文。

验收：询问“计算机专业为什么有人不建议考研？”时，系统能给出多观点分析、引用真实回答，不凭空创造来源。

Stage 9：MVP 验收与上线

建立端到端测试流程。

处理 CLI/API/LLM 失败态。

记录调用耗时、Token 成本、节点数量。

优化导入进度反馈。

完成 Docker 部署与 README。

验收：从自然语言问题到知乎回答排序、图谱与 AI 问答完整跑通，可作为公开演示版本。

11  最终验收流程与成功指标

拿一个真实自然语言问题跑完整闭环，而不是只看单个模块“能运行”。

输入自然语言问题 ↓ 知乎搜索返回相关内容 ↓ 过滤 Answer，按 ContentID 去重 ↓ 在返回结果内部按赞同数降序排列，最多保留 10 条 ↓ AI 为每条回答提取不超过 5 个 Claim ↓ 概念归一化 ↓ 生成 QUERY → ANSWER → CLAIM → CONCEPT 知识图谱 ↓ 点击“就业”节点 ↓ 左侧只显示就业相关回答，仍按赞同数排序 ↓ 询问 AI：“计算机专业的主要观点有哪些？” ↓ AI 返回多观点分析 + 知乎来源引用 ↓ 点击 Answer、Claim 或 Citation 跳到知乎原文

建议 MVP 成功指标

| 指标 | MVP 目标 |
| --- | --- |
| 数据完整率 | 实际返回的 Answer 均包含 ContentText、VoteUpCount 与 Url；最多处理10条 |
| 结构化成功率 | AI Schema 首次或重试后成功率 ≥ 98% |
| 概念重复率 | 人工抽查明显同义 Concept 重复率 < 10% |
| 图谱可读性 | 默认视图不显示全部低权重节点，核心结构一眼可辨 |
| 问答可追溯 | 关键结论可追溯到 Citation，不出现伪造知乎来源 |
| 端到端体验 | 用户能从自然语言问题快速进入观点结构，无需逐条打开最多 10 个搜索结果 |

12  MVP 明确不做的功能

这一页建议直接写进 AGENTS.md，防止开发过程失控。

用户系统（除非知乎 CLI 的 OAuth 是数据获取硬依赖）

知乎热榜

收藏夹

私人知识库

Markdown / PDF / PPT 导出

闪卡 / 测验 / 报告

视频概览

多平台接入

Neo4j

Redis / Celery（除非同步处理实测不可接受）

多 Agent

定时任务 / 推送

复杂的 SUPPORTS / CONTRADICTS 推理

|  | MVP 边界纪律 任何新增需求先问一句：“它会不会直接提高‘看懂一个自然语言问题相关的知乎观点结构’的能力？”如果答案是否定，放入 Backlog。 |
| --- | --- |

13  GitHub 参考项目与学习顺序

这些项目不是让你整仓复制，而是分别借鉴图谱 UI、数据模型和 GraphRAG 检索思想。

1. axon011/graphrag-studio

与你的 MVP 最接近的全栈参考。它将文档构建为知识图谱，并通过 k-hop 子图检索进行带引用的对话；代码中存在 FastAPI 后端、/api/graph 等接口和前端图谱工作区。

你应该学什么：重点看：前后端边界、Graph API、k-hop retrieval、citation 设计。不要直接照搬它的文档数据模型。

https://github.com/axon011/graphrag-studio

2. jacomyal/sigma.js

Sigma.js 是 WebGL 图网络可视化库，面向成千上万节点/边，并基于 Graphology。非常适合“Obsidian 风格关系图谱”的生产实现。

你应该学什么：重点看：节点/边渲染、事件、相邻节点高亮、Graphology 数据结构。你的正式版图谱首选。

https://github.com/jacomyal/sigma.js

3. vasturiano/react-force-graph

React 封装的力导向图组件，支持 2D/3D、缩放、拖拽、hover/click、高亮和大图示例。

你应该学什么：重点看：快速原型、节点点击/聚焦、展开收起。若 Sigma.js 集成成本高，可先用它快速做 Alpha。

https://github.com/vasturiano/react-force-graph

4. noworneverev/graphrag-visualizer

用于可视化 Microsoft GraphRAG 产物，包含 Graph Visualization、搜索、数据表，并清晰定义 Document/Text Unit/Entity 等节点和关系。

你应该学什么：重点看：图数据模型、搜索定位、节点/关系分类展示。借思想，不要照搬它的 Parquet 输入流程。

https://github.com/noworneverev/graphrag-visualizer

5. microsoft/graphrag

GraphRAG 的官方研究项目，用 LLM 从非结构化文本中提取结构化实体与关系，再用图上下文增强问答。当前仓库明确处于 maintenance mode，并提醒索引成本可能较高。

你应该学什么：重点看：实体/关系抽取、community/graph context 的方法论。MVP 不建议整套集成。

https://github.com/microsoft/graphrag

6. HKUDS/LightRAG

强调“简单、快速”的图增强 RAG，包含图抽取、检索、reranker、citation、WebUI，并支持 PostgreSQL 等存储。

你应该学什么：重点看：图 + 向量联合检索、reranking、citation、查询路径。适合 Stage 8 深入参考。

https://github.com/HKUDS/LightRAG

推荐阅读顺序：

先看 GraphRAG Studio：理解“图谱 + API + AI 问答”的完整产品结构。

再看 Sigma.js / react-force-graph：确定你的中间图谱怎么真正落地。

再看 GraphRAG Visualizer：学习节点/关系的展示和搜索方式。

最后看 Microsoft GraphRAG 与 LightRAG：只吸收抽取、图检索、Rerank、Citation 的方法。

|  | 不要“参考”成复制粘贴 你的数据天然是“Query / Answer / Claim / Concept”，这与文档型 GraphRAG 的 Document / Chunk / Entity 不同。应该复用模式和工程思想，而不是把别人的数据模型硬套过来。 |
| --- | --- |

14  推荐开发顺序与 Codex 执行纪律

给 AI 编程工具的边界越清楚，返工越少。

执行顺序必须固定： Stage 0 → Stage 1 → Stage 2 → Stage 3 → Stage 4 → Stage 5 → Stage 6 → Stage 7 → Stage 8 → Stage 9 禁止： - Stage 0 未通过就开始做 UI - 为“以后可能需要”提前引入 Neo4j / Redis / Celery - AI 自行增加新节点类型和关系类型 - 未经批准扩大 MVP 范围 - 为追求架构漂亮而重写已通过验收的简单实现

建议 AGENTS.md 核心规则

每个 Stage 开始前先读取当前阶段验收标准。

只实现当前 Stage 所需代码，不实现 Backlog 功能。

遇到非关键实现选择时，AI 可自主选择最简单、可测试、可回滚的方案。

删除不可逆数据、修改核心 Schema、改变产品主流程前必须停下并请求确认。

每个 Stage 结束必须：运行测试 → 更新文档 → 输出验收报告 → 等待进入下一阶段。

最终一句话技术路线

知乎 CLI 获取内容 ↓ LLM 把回答转成 Answer / Claim / Concept ↓ PostgreSQL 保存内容与关系，pgvector 提供语义检索 ↓ Sigma.js 把关系变成可探索图谱 ↓ FastAPI 提供 Graph + RAG ↓ Next.js 实现“回答列表 ↔ 图谱 ↔ AI 问答”

|  | 第一开发目标 只做 Stage 0：验证知乎搜索接口能否根据自然语言问题稳定返回最多 10 条相关 Answer，并提供 ContentText、VoteUpCount 与 Url；在返回结果内部按赞同数降序排列。它通过以后，再让 Codex 按阶段机械推进。 |
| --- | --- |